FREELANCY

Auditoria tecnica y roadmap por etapas

Marketplace de servicios locales con georreferenciacion

Formalizar el trabajo informal - profesionales y oficios

Preparado para:  Jorge Lobos - Neurostrategia

Enfoque:  Robustez tecnica primero (seguridad, calidad, arquitectura)

Fecha:  6 de julio de 2026

Stack auditado:  React 18 + Vite + Tailwind - Supabase (Postgres + PostGIS + RLS + Edge Functions) - Mercado Pago

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Freelancy no es un “MVP muy basico”. La auditoria de codigo muestra un producto considerablemente mas maduro de lo que sugiere esa descripcion: es un marketplace bilateral (cliente - “Lancy”) con georreferenciacion real, un motor de postulacion competitiva multi-oferta, escrow de pagos con Mercado Pago, KYC, disputas, retiros bancarios y notificaciones en tiempo real. La base arquitectonica es solida.

El diagnostico central para tu objetivo de robustez tecnica primero es este: el producto tiene buena amplitud funcional pero baja madurez de ingenieria. Faltan las practicas que separan un prototipo avanzado de un sistema confiable que maneja dinero real: no hay tests automatizados, no hay CI/CD, el esquema de base de datos no es reproducible desde cero, y hay hallazgos de seguridad concretos que corregir antes de operar con usuarios y pagos reales.

Veredicto en una frase Tienes un prototipo funcional avanzado (nivel “demo solida”), no todavia un sistema de produccion. El camino a produccion es de endurecimiento, no de reconstruccion: la arquitectura sirve, hay que blindarla.

### Nivel de madurez global

| Dimension | Nivel actual | Destino produccion | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplitud funcional | Alto | Alto | Baja |
| Arquitectura / diseno | Medio-Alto | Alto | Baja |
| Seguridad | Medio | Alto | Media |
| Calidad / testing | Bajo | Alto | Alta |
| Operabilidad (CI/CD, monitoreo) | Bajo | Alto | Alta |
| Reproducibilidad del entorno | Bajo | Alto | Alta |
| Cumplimiento (pagos, datos) | Medio | Alto | Media |

Puntaje de preparacion para produccion estimado: ~ 45 / 100. Fuerte en “que hace”, debil en “que tan confiablemente lo hace”.

# 2. Estado actual del producto

## 2.1 Que esta construido (y funciona)

El alcance implementado es notable para una etapa temprana. Confirmado en codigo:

| Modulo | Estado | Detalle tecnico |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion | Operativo | Supabase Auth + OAuth, PIN, reset de contrasena, trigger que crea perfil al registrarse |
| Geolocalizacion | Operativo | PostGIS real: ST_DWithin con indice GIST, RPC nearby_workers / by_skill, busqueda por radio |
| Mapa | Operativo | Leaflet + OpenStreetMap, marcadores reales (no mockup) |
| Postulacion competitiva | Operativo | Multi-bid: varios Lancys ofertan, cliente elige, RPC accept_application atomica |
| Pagos con escrow | Parcial | Mercado Pago Marketplace, comision, retencion; webhook con verificacion de firma e idempotencia (flag OFF) |
| Notificaciones | Operativo | In-app en tiempo real (Supabase Realtime) + triggers automaticos por evento |
| KYC | Parcial | Subida de documentos + OCR en cliente (tesseract.js); falta verificacion real |
| Disputas | Operativo | Apertura con 7 causales, bloqueo de liberacion de pago mientras hay disputa |
| Billetera / retiros | Parcial | Vista wallet_balance, cuentas bancarias CL, solicitud de retiro (sin ejecucion real de transferencia) |
| Skills y certificaciones | Operativo | Catalogo de skills, skills por trabajador, subida de certificados a Storage privado |
| Push (PWA) | Parcial | Infra VAPID + Edge Function send-push lista (flag OFF) |
| Soporte | Operativo | Tickets + atajos email/WhatsApp |
| UX | Operativo | Dark mode, skeletons, toasts, pull-to-refresh, mobile-first |

## 2.2 Arquitectura observada

- Frontend: React 18 + Vite + Tailwind. SPA mobile-first. ~11.600 lineas en /src. Estado y datos orquestados en App.jsx, hooks por dominio (useWallet, useDisputes, useNotifications, etc.), vistas y modales separados.

- Backend: Supabase - Postgres con PostGIS, Row-Level Security en todas las tablas, 5 Edge Functions (Deno/TypeScript) para pagos MP y push, Storage privado para KYC y certificados.

- Pagos: Mercado Pago Marketplace con comision (marketplace_fee) y estados de escrow (escrowed -> released / refunded / disputed). Webhook con verificacion de x-signature, proteccion de estados finales y notificaciones idempotentes.

- Privacidad de ubicacion: Coordenadas redondeadas a ~110 m en la RPC + jitter visual en cliente. El pin nunca coincide con la direccion exacta. Detalle de diseno maduro y bien pensado.

Fortaleza destacable El modulo de pagos esta mejor construido de lo esperado para un MVP: verifica firma del webhook, no confia en el body (consulta el pago a MP como fuente de verdad), es idempotente y protege estados finales contra regresion. Esa es una base correcta para dinero real.

# 3. Hallazgos priorizados

Clasificados por severidad. La prioridad responde al objetivo de robustez tecnica: primero lo que compromete seguridad, integridad de datos o dinero; luego lo que compromete mantenibilidad y velocidad de desarrollo.

## 3.1 Criticos - resolver antes de usuarios/pagos reales

| # | Hallazgo | Riesgo | Accion |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Esquema base no reproducible: no existe migracion que cree profiles, gigs, messages, ratings. El arbol de migraciones asume tablas preexistentes. | Alto | Crear migracion base 0000_init. Poder levantar la BD desde cero es requisito no negociable. |
| C2 | Funciones security definer sin set search_path fijo (10 de 11 archivos de migracion). | Alto | Anadir set search_path = public a cada funcion. Vector estandar de escalacion de privilegios (lo marca el advisor de Supabase). |
| C3 | Politica notifications_insert con check (true): cualquier usuario autenticado puede insertar notificaciones a nombre de cualquier otro. | Medio-Alto | Restringir INSERT al rol de servicio / triggers. Evita spoofing y phishing in-app. |
| C4 | Sin verificacion de consistencia de montos en transactions (no hay CHECK que garantice gross = fee + net). | Medio-Alto | Anadir constraint y validacion en Edge Function al crear la preferencia. |
| C5 | Sin tests automatizados de ninguna clase (unidad, integracion, e2e). | Alto | Cobertura minima en logica de dinero, RLS y RPCs antes de escalar. |

## 3.2 Altos - resolver en las primeras etapas

| # | Hallazgo | Accion |
| --- | --- | --- |
| A1 | Sin CI/CD ni pipeline: no hay build/lint/test automatico ni gate previo a deploy. | GitHub Actions: lint + test + build en cada PR. Deploy protegido. |
| A2 | Sin monitoreo de errores ni observabilidad (no Sentry, logging solo por consola). | Integrar Sentry (frontend + Edge Functions) y logs estructurados. |
| A3 | App.jsx monolitico: ~1.340 lineas y 47 useState en un componente; navegacion por estado manual (sin router). | Introducir React Router y extraer estado a stores/contextos por dominio. |
| A4 | Sin verificacion real de identidad: KYC usa OCR en cliente (falsificable). Retiros no ejecutan transferencia real. | Integrar verificacion de identidad y RUT (proveedor) y flujo de payout controlado. |
| A5 | JavaScript plano en una app de pagos: sin tipado estatico. | Migracion incremental a TypeScript, empezando por servicios, hooks y utilidades de dinero. |
| A6 | Higiene del repo: 26 archivos vite.config.js.timestamp-*.mjs y .DS_Store en el arbol; .env con secretos en local. | Limpiar, ampliar .gitignore, documentar gestion de secretos. |

## 3.3 Medios - deuda tecnica y mejoras

- M1 - Realtime de notificaciones depende de triggers que llaman a una Edge Function via settings de la base (app.settings.*). Es fragil y dificil de depurar; considerar cola/eventos o pg_net con manejo de errores explicito.

- M2 - Sin idempotency-key al crear preferencias de pago: un doble clic o reintento puede generar cobros duplicados.

- M3 - Sin rate limiting en Edge Functions publicas (webhook y creacion de preferencia).

- M4 - Sin politica de backups verificados ni plan de restauracion documentado.

- M5 - Documentacion de arquitectura dispersa (checklist de demo, README, docx). Falta un unico documento de arquitectura vivo.

- M6 - Accesibilidad (a11y) y estados de error de red no auditados sistematicamente.

# 4. Roadmap por etapas

El roadmap prioriza cimientos de ingenieria antes de expansion de features. Cada etapa deja la aplicacion medible y mas confiable que la anterior. Las etapas 1-3 son el nucleo de “robustez tecnica primero”; 4-5 construyen sobre esa base ya endurecida.

| Etapa | Foco | Resultado | Duracion* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Estabilizar cimientos | Entorno reproducible, repo limpio, secretos ordenados | 1 sem |
| 1 | Blindaje de seguridad | Hallazgos criticos cerrados; RLS y dinero auditados | 2-3 sem |
| 2 | Calidad y CI/CD | Tests + pipeline + monitoreo en marcha | 2-3 sem |
| 3 | Arquitectura y tipos | TypeScript incremental, router, refactor App.jsx | 3-4 sem |
| 4 | Piloto con dinero real | MP produccion, KYC real, payouts, observabilidad de negocio | 4-6 sem |
| 5 | Escala y confianza | Anti-fraude, reputacion, performance, app nativa | 8-12 sem |

* Estimacion referencial para 1-2 desarrolladores. Las etapas 0-2 pueden solaparse parcialmente.

## Etapa 0 - Estabilizar cimientos

Objetivo: que cualquier persona pueda levantar el proyecto desde cero de forma determinista, y que el repositorio este limpio y versionado.

### Tareas

- Crear migracion base (0000_init) que genere profiles, gigs, messages, ratings y relaciones - hoy asumidas como preexistentes.

- Verificar que supabase db reset reconstruye todo el esquema + seeds sin errores.

- Inicializar git (raiz), .gitignore robusto; eliminar los 26 vite.config.*.timestamp y .DS_Store.

- Documentar gestion de secretos: .env local, secrets de Supabase, y separacion dev/prod.

- README unico de arranque (setup en < 15 min) reemplazando pasos manuales del checklist.

Definicion de listo (Etapa 0) supabase db reset levanta el esquema completo desde cero, sin pasos manuales. El repo no contiene basura de build ni secretos; clonar + seguir el README deja la app corriendo.

## Etapa 1 - Blindaje de seguridad

Objetivo: cerrar los hallazgos criticos de seguridad e integridad antes de exponer la app a usuarios o dinero real.

### Tareas

- Fijar set search_path = public en todas las funciones security definer (C2).

- Corregir politica de INSERT en notifications: solo servicio/triggers (C3).

- Anadir CHECK de consistencia de montos en transactions y validacion en create-mp-preference (C4).

- Ejecutar el Security Advisor de Supabase y cerrar todos los hallazgos de RLS.

- Auditoria manual de cada politica RLS: confirmar que un usuario solo ve/edita lo suyo (y las excepciones de gig activo son correctas).

- Anadir idempotency-key y rate limiting en Edge Functions publicas (M2, M3).

Definicion de listo (Etapa 1) Cero hallazgos criticos/altos en el Security Advisor de Supabase. Ningun camino permite a un usuario leer/escribir datos ajenos ni falsear notificaciones o montos.

## Etapa 2 - Calidad y CI/CD

Objetivo: que ningun cambio llegue a produccion sin pasar por pruebas automaticas, y que los errores en produccion sean visibles.

### Tareas

- Configurar test runner (Vitest) + Testing Library. Cobertura minima en logica de dinero, RUT, formato y hooks criticos.

- Tests de integracion de RLS y RPCs (accept_application, nearby_workers, wallet_balance) contra una BD de prueba.

- Pipeline en GitHub Actions: lint -> test -> build en cada PR; bloquear merge si falla (A1).

- Integrar Sentry en frontend y Edge Functions; logs estructurados en funciones de pago (A2).

- Smoke test end-to-end del flujo critico (publicar gig -> postular -> aceptar -> pago -> liberar) con Playwright.

Definicion de listo (Etapa 2) Cada PR corre lint + tests + build automaticamente y no se puede mergear en rojo. Un error en produccion genera una alerta con traza, no un reporte de usuario.

## Etapa 3 - Arquitectura y tipos

Objetivo: reducir la deuda estructural que frenara la velocidad de desarrollo a medida que el equipo y las features crezcan.

### Tareas

- Introducir React Router; reemplazar la navegacion por estado manual (A3).

- Descomponer App.jsx: extraer estado global a contextos/stores por dominio y reducir los 47 useState.

- Migracion incremental a TypeScript: primero services, hooks y utils de dinero; generar tipos desde el esquema de Supabase (A5).

- Definir capa de acceso a datos tipada (evitar consultas ad-hoc dispersas).

- Documento de arquitectura vivo (ADR ligeros para decisiones clave).

Definicion de listo (Etapa 3) Los modulos de dinero y datos estan tipados; el compilador atrapa errores de forma antes de runtime. Ningun componente supera un umbral razonable de complejidad; la navegacion es declarativa.

## Etapa 4 - Piloto con dinero real

Objetivo: activar el flujo economico real de forma controlada, con verificacion de identidad y observabilidad de negocio. Recien posible con etapas 0-3 hechas.

### Tareas

- Habilitar Mercado Pago en produccion (credenciales, webhook, redirect URI, VITE_MP_ENABLED=true) con conciliacion de pagos.

- Verificacion de identidad real (proveedor KYC + validacion de RUT chileno) reemplazando el OCR en cliente (A4).

- Flujo de payout auditable a cuenta bancaria; reglas de retencion y comisiones formalizadas.

- Consideraciones legales/tributarias del rol de marketplace (boletas, retencion, terminos).

- Dashboard de metricas de negocio (GMV, take rate, gigs completados, disputas) - instrumentacion de eventos.

- Backups verificados y plan de restauracion probado (M4).

Definicion de listo (Etapa 4) Un grupo acotado de usuarios reales completa transacciones con dinero real de punta a punta. Cada peso se puede conciliar; identidad verificada; metricas de negocio visibles en un panel.

## Etapa 5 - Escala y confianza

Objetivo: crecer con seguridad: prevenir fraude, reforzar reputacion y preparar la experiencia nativa.

### Tareas

- Anti-fraude y anti-abuso: deteccion de patrones, limites, verificacion de resenas.

- Sistema de reputacion robusto (resenas verificadas por transaccion, prevencion de auto-resenas).

- Performance a escala: indices, paginacion, cache; revisar consultas geoespaciales bajo carga.

- Matching inteligente (relevancia por skill, distancia, reputacion, disponibilidad).

- App nativa (o PWA endurecida) con push real en produccion.

- Soporte y operaciones: SLAs, panel de administracion para disputas y verificaciones.

# 5. Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion (etapa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuga de datos por falla de RLS / search_path | Media | Critico | Blindaje RLS + advisor (E1) |
| No poder reconstruir la BD (esquema no versionado) | Alta | Alto | Migracion base (E0) |
| Cobro duplicado / inconsistencia de montos | Media | Alto | Idempotencia + CHECK (E1) |
| Regresion rompe flujo de pago sin que nadie lo note | Alta | Alto | Tests + CI + Sentry (E2) |
| Identidad falsa / lavado por KYC debil | Media | Alto | KYC real (E4) |
| Velocidad de desarrollo cae por deuda en App.jsx | Alta | Medio | Refactor + TS (E3) |
| Perdida de datos sin backup verificado | Baja | Critico | Backups probados (E4) |

# 6. Recomendacion y proximo paso

Freelancy esta en un buen punto: la parte dificil de “inventar el producto” esta mayormente resuelta y bien pensada. Lo que falta es la ingenieria que convierte un prototipo avanzado en un sistema confiable. Dado tu objetivo de robustez tecnica, no agregues features nuevas todavia. El mayor retorno esta en las Etapas 0-2.

### Los 5 primeros movimientos (esta y proxima semana)

- Crear la migracion base y verificar db reset desde cero (C1).

- Fijar search_path en funciones security definer y correr el Security Advisor (C2).

- Corregir la politica de notificaciones (C3).

- Inicializar git + limpiar el repo + .gitignore (A6).

- Montar el pipeline minimo de CI (lint + build) para no romper lo que ya funciona (A1).

Principio guia Cada etapa debe dejar la app mas medible y mas dificil de romper que la anterior. La expansion de producto (Etapas 4-5) rinde mucho mas cuando se apoya en cimientos que no se hunden.

Documento generado como auditoria tecnica de Freelancy - Uso interno - Neurostrategia